Presupuesto Proyecto Spaghetti

7mo Año

02/09/2025

Grupo 5

Tareas del Proyecto:

| Tareas | Tiempo Estimado (semanas) |
| --- | --- |
| Relevamiento de requerimientos | 26 semanas |
| Diseño de interfaz | 8 semanas |
| Programación Backend | 15 semanas |
| Programación Frontend | 15 semanas |
| Pruebas | 8 semanas |
| Documentación | 5 semanas |
| Capacitacion al Cliente | 1 semana |

Recursos Humanos:

| Rol | Tarifa Semanal | Semanas Trabajadas | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista Funcional | $50.000 | 10 semanas | $500.000 |
| Programador Junior 1 | $196.000 | 15 semanas | $2.940.000 |
| Programador Junior 2 | $196.000 | 15 semanas | $2.940.000 |
| Diseñador UX/UI | $60.000 | 8 semanas | $480.000 |
| Tester | $52.000 | 8 semanas | $416.000 |
| Administrador de Base de Datos | $42.000 | 13 semanas | $546.000 |

Contingencia 10%:

| Total sin Contingencia | Contingencia 10% | Total Final del Proyecto |
| --- | --- | --- |
| $7.822.000 | $782.200 | $8.604.200 |